2021年常州市交通建设工程四季度从业单位履约考核情况通报

经常州市交通运输局履约考评小组依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对交通建设项目从业单位2021年四季度履约情况进行了综合考核，现将有关考核情况通报下：

| 2021年常州市交通工程第四季度从业单位履约考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 单位（施工、监理、 设计、审计） | 标段 | 项目经理 （监理组长） | 存在问题 | 得分 | 综合评定 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常州市2021年普通国省道养护工程施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 2021-YH-JL1 | 郭晓芸 | 1、未按规定频率进行抽检和质量评定，-3分。（JJX101013） 2、监理旁站记录内容不具体，-4分。（JJX101014） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 常州市2021年普通国省道养护工程施工监理项目 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 2021-YH-JL2 | 王海波 | 1、对施工现场发现的安全隐患，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，-3分。（JJX101012） 2、监理旁站记录内容不具体，-4分。（JJX101014） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S239（K0+000~K6+910段）养护大中修工程施工项目 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | 2021-S239-YHDZX | 张婷婷 | 1、质量保证措施不健全，-3分。（GSSG2-3-3） 2、内业资料不规范3处，-3分。（GSSG2-3-20-1） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2022年度常州市公路养护大中修工程施工图设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | 2022-YHDZX-SJ | 蒋宜妹 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求，-5分。（GSSJ2-3-5） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2021年常州市干线公路小修保养工程 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | CZYH-GX2021-1 | 张燕萍 | 1、施工现场防护不到位，存在安全隐患，-2分。（GSSG2-5-30） 2、内业资料不规范3处，-3分。（GSSG2-3-20-1） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2021年常州市干线公路小修保养工程 | 常州金坛交通养护工程有限公司 | CZYH-GX2021-2 | 杨俊 | 1、不按施工技术标准、规范施工，-5分。（GSSG2-3-8） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2021年常州市干线公路小修保养工程 | 江苏宝路建设工程有限公司 | CZYH-GX2021-3 | 蒋君君 | 1、不按施工技术标准、规范施工，-5分。（GSSG2-3-8） 2、内业资料不规范1处，-1分。（GSSG2-3-20-1） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2021年常州市干线公路小修保养工程 | 江苏通用路桥工程有限公司 | CZYH-GX2021-4 | 金锋 | 1、施工现场防护不到位，存在安全隐患，-2分。（GSSG2-5-30） 2、内业资料不规范2处，-2分。（GSSG2-3-20-1） | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2021年常州市干线公路小修保养工程 | 江苏宝路建设工程有限公司 | CZYH-GX2021-5 | 周瑛 | 1、不按施工技术标准、规范施工，-5分。（GSSG2-3-8） 2、内业资料不规范1处，-1分。（GSSG2-3-20-1） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2022年常州市普通国省道交通安全设施精细化提升建设工程(239省道与104国道交叉口改造） | 江苏通用路桥工程有限公司 | 2022-JXHTS-1 | 朱杰 | 1、不按施工技术标准、规范施工，扣5分。 （GSSG2-3-8） 2、桥梁基础开挖现场防护措施未完全落实，扣2分。（GSSG2-5-5） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2021-2023年常州市普通国省干线公路标志更新改造、生命安全防护及隐患整治等工程勘察设计 | 中交通力建设股份有限公司 | GX-AF-SJ | 王蓬勃 | 1、两次检查成果文件不满足勘察设计深度要求，扣10分；(GSSJ2-3-5) | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2021-2023年常州市普通国省干线公路标志更新改造、生命安全防护及隐患整治等工程勘察设计 | 江苏中研工程设计有限公司 | GX-GX-SJ | 宋建新 | 1、两处成果文件不满足勘察设计深度要求，扣10分；(GSSJ2-3-5) | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2021-2023年常州市普通干线公路交通安全标线维护工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | 2021-2023-BXWH1 | 米才忠 | 1、安全生产教育缺失2人，扣4分；（GSSG2-5-4） 2、标志安装现场防护措施未完全落实，扣2分；（GSSG2-5-5） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2021-2023年常州市普通干线公路交通安全标线维护工程施工项目 | 江苏三有交通设施有限公司 | 2021-2023-BXWH2 | 周玮 | 1、内业资料收集不齐全，扣1分；（GSSG2-3-20-1） 2、标志安装现场防护措施未完全落实，扣2分；（GSSG2-5-5） 3、标志安装安全生产技术交底不及时，扣2分； （GSSG2-5-19） 4、4人次职工未进行专项教育和培训，扣2分；（GSSG2-3-2） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2021-2023年常州市普通干线公路交通安全标志维护工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | 2021-2023-BZWH | 周爱军 | 1、内业资料收集不齐全，扣1分；（GSSG2-3-20-1） 2、安全生产教育缺失1人，扣2分；（GSSG2-5-4） | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2021年常州市普通国省道交通安全设施精细化提升工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | 2021-JATS | 吴翌 | 1、两处内业资料收集不完善，扣2分；（GSSG2-3-20-1） | 98 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | G346常州段黄牌货车靠右安全通行建设工程施工项目 | 常州常新道路工程材料有限公司 | G346-HCKY | 任晓峰 | 1、内业资料收集不齐全，扣1分。（GSSG2-3-20-1） 2、安全生产教育缺失1人，扣2分。（GSSG2-5-4） | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2021年常州市普通国省道交安设施改建工程施工项目 | 江苏三有交通设施有限公司 | 2021-JAGJ | 王春燕 | 1、不按施工技术标准、规范施工，扣5分。（GSSG2-3-8） 2、标志基础开挖现场防护措施未完全落实，扣2分。（GSSG2-5-5） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 中设设计集团股份有限公司 | G312-CZ-SJ1 | 周兴顺 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求扣5分；(GSSJ2-3-5) | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | G312-CZ-SJ2 | 陆峥嵘 | 全线预工可研究批复后，再进行考核 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | S122常州东段工程建设项目后评估 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | S122-CZDD-HPG | 黄 海 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求2处，扣10分；(GSSJ2-3-5) | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | S232常州经开区段改造与铁路交叉工程勘察设计项目 | 中铁上海设计院集团有限公司 | S232-TLJC-SJ | 张祥 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求，扣5分；(GSSJ2-3-5) | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 232省道常州戚月线至312国道段改造工程咨询项目 | 苏交科集团股份有限公司 | S232-G312-ZX | 彭涛 | 本项目为设计咨询，现为工可阶段，暂不考核。 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 232省道常州戚月线至312国道段改造工程勘察设计项目 | 江苏中设集团股份有限公司 | S232-G312-SJ | 朱永 | 未到提交成果时间，暂不考核。 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 312国道常州横林至湖塘东改扩建工程咨询项目 | 江苏中设集团股份有限公司 | G312-ZX | 朱永 | 本项目为设计咨询，现为工可阶段，暂不考核。 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 招标代理 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 |  | 孙娇 | 1、未按照合同全面履行合同义务，扣10分；（GSFW2-2-3） | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 招标代理 | 江苏武晋工程咨询有限公司 |  | 蒋新涛 | 1、未按服务承诺提供相应服务，扣6分；（GSFW2-1-3） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 庆丰村至宁杭高速曹山互通旅游道路工程一期项目 | 华晨路桥建设有限公司 | 庆丰村至宁杭高速曹山互通旅游道路工程一期（二标K10+000-K13+483.252） | 钱军成 | 1、内业资料不规范，1分，扣1分（GSSG2-3-20-1）； 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，1分/延迟十日，扣1分（GSSG2-3-23）； 2、未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，2分/次，扣2分（GSSG2-5-4）。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 341省道溧阳段改扩建工程（旅游大道-青墩上垮桥）项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | S341-ZZ-SG | 宋建新 | 1、主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，0.2分/人次，扣0.4分（GSSG2-2-7）； 2、特殊季节施工预防措施不健全，2分/次，扣2分（GSSG2-3-4）； 3、施工现场未建立项目责任制公示牌，0.5分/次，扣0.5分（GSSG2-5-6）； 4、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，2分/次，扣2分（GSSG2-5-15）； 5、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，3分/次，扣3分（GSSG2-5-21）； 6、施工现场防护不到位，存在安全隐患，1分/次，扣1分（GSSG2-5-30）。 | 91.1 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 341省道溧阳段改扩建工程项目 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | S341-SJ | 姚波 | 1、因勘察设计原因，引起一般设计变更，5分/次，扣5分（GSSJ2-3-9-1）。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 341省道溧阳段改扩建工程（竹煤线-旅游大道）施工项目 | 徐州市公路工程总公司 | S341-ZMX-LYDD-SG | 何胜阳 | 1、签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场，2分/延迟十日，扣2分（GSSG2-2-1）； 2、施工现场管理混乱，2分/次，扣2分（GSSG2-3-19） 内业资料不规范，1分，扣1分（GSSG2-3-20-1）； 3、因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，1分/延迟十日，扣1分（GSSG2-3-23）。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 溧阳市斑竹村至东神圩农村道路工程施工项目 | 江苏路通项目管理有限公司 | LYBDNL-JL1 | 蒋 丰 | 1、对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，3分/次，扣3分（JJX101012）； 2、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，2分/项·次，扣2分（JJX101014）。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 溧阳市斑竹村至东神圩农村道路工程施工项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | LYBDNL-SG2(二次招标) | 钱志华 | 1、内业资料不规范，1分，扣1分（GSSG2-3-20-1）； 工地试验室相关台帐记录不齐全，2分，扣2分（GSSG2-3-21-2）； 2、施工现场防护不到位，存在安全隐患，1分/次，扣1分（GSSG2-5-30）。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 溧阳市斑竹村至东神圩农村道路工程施工项目 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | LYBDNL-SG1(二次招标) | 刑立中 | 1、签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场，2分/延迟十日，扣2分（GSSG2-2-1）； 2、内业资料不规范，1分，扣1分（GSSG2-3-20-1）； 3、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，1分/次，扣1分（GSSG2-5-20）。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 溧阳市斑竹村至东神圩农村道路工程施工项目 | 中交通力建设股份有限公司 | LYBDNL-SJ | 夏新年 | 1、因设计原因造成环境污染，1-3分，扣3分（GSSJ2-4-9）。 | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 溧阳市对外连接通道改造升级工程 | 成盛建设集团有限公司 | X201X301XZDX-SG | 戴礼兵 | 1、签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场，2分/延迟十日，扣4分（GSSG2-2-1）； 2、主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，0.2分/人次，扣1分（GSSG2-2-7）； 3、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，2分/次，扣2分（GSSG2-5-5）； 4、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，1分/次，扣1分（GSSG2-5-20）； 5、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，2分/次，扣5分（GSSG2-6-2）。 | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 溧阳市对外连接通道改造升级工程 | 江苏江南路桥工程有限公司 | X302DGGZ-SG | 卢金斗 | 1、内业资料不规范，1分，扣1分（GSSG2-3-20-1）； 工地试验室设备未及时按要求检定，0.5分/台（套），扣0.5分（GSSG2-3-21-1）； 2、施工现场未建立项目责任制公示牌，0.5分/次，扣0.5分（GSSG2-5-6）； 3、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，4、在施工现场采取相应的安全施工措施，1分/次，扣1分（GSSG2-5-20）； 5、施工现场防护不到位，存在安全隐患，1分/次，扣1分（GSSG2-5-30）； 6、未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练，2分，扣2分（GSSG2-5-31）。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 燕山南路（茶亭河桥-迎宾大道）工程施工项目 | 华晨路桥建设有限公司 | YSNL-DL-2 | 孙良锋 | 因项目建设无土地指标无法办理施工许可，暂未开工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 燕山南路（茶亭河桥-迎宾大道）工程施工项目 | 江苏路通项目管理有限公司 | YSNL-JL3 | 徐建新 | 因项目建设无土地指标无法办理施工许可，暂未开工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 溧阳至南京高淳互联互通公路工程、庆丰村至溧宁高速周城互通旅游道路工程二期勘察设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | NYCYY-DL-SJ | 蒋宜妹 | 暂未开工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 溧阳市对外连接通道改造升级工程（社农线、社梅线大修工程）施工项目 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | SMXDX-SG | 康雪峰 | 1、不按设计图纸施工，8分/次.扣8分（GSSG2-3-7）。 | 92 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 溧阳市对外连接通道改造升级工程（社农线、社梅线大修工程）施工项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | SNXDX-SG | 周超 | 1、GSSG2-3-8不按施工技术标准、规范施工，5分/次 扣5分 2、GSSG2-5-4未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，2分/次 扣2分 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2021年溧阳市农村公路大中修（县道）工程施工项目 | 江苏源升建设工程有限公司 | SSXZX-SG | 陈钢 | 1、GSSG2-2-7主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，0.2分/人次 扣1.8分 2、GSSG2-3-7不按设计图纸施工，8分/次。扣8分 3、GSSG2-3-9未经监理签认进入下道工序或分项工程，3分/次。扣3分 4、GSSG2-3-16因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，2分/次。扣2分 | 85.2 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 溧阳市农村公路安全生命防护工程及县道安保完善工程施工项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | 2021-LYTJ-SG | 芮裕良 | 1、GSSG2-5-3项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，3分/次。扣3分 2、GSSG2-5-7未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，1分/次。扣2分 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 溧阳市农村公路安全生命防护工程及县道安保完善工程施工项目 | 江苏水木年华建设有限公司 | 2021-LYJA-SG | 吴杰 | 1、GSSG2-2-4技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换，3分/人次。扣3分 2、GSSG2-5-30施工现场防护不到位，存在安全隐患，1分/次。扣1分 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 溧阳市蓄能电站大桥及其接线工程施工项目 | 华晨路桥建设有限公司 | XNDZDQ-SG | 邱阿才 | 1、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场管理，按3分/次扣分（亮化施工、景观玻璃施工未安排专人进行现场安全管理），扣3分；( 第GSSG2-5-13条) | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 丹金溧互联互通公路工程、溧阳南部山区旅游道路工程及常溧高速上黄互通至宁杭高速东互通旅游道路工程勘察设计项目 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | SH-NHHT-SJ | 陆峥嵘 | 暂未开工。 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 长深高速公路溧阳水西互通工程前期研究及勘察设计项目 | 中设设计集团股份有限公司 | SXHT-KCSJ | 吴欣 | 因基本农田调整，暂不考核。 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 上兴镇一号公路北延伸农村道路建设工程 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 上兴镇一号公路北延伸农村道路建设工程 | 何正炳 | 因涉及林地审批中暂未开工 |  | 暂不考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 南沿江城际铁路涉铁通道（交通类）工程施工设计总承包 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | EPC施工标 | 晁军 | 1、直别路K18+015-K18+320段水稳混合料小于0.075的颗粒含量超标，扣2分（GSSG2-3-16）（已按要求对不合格材料清场处理。） 2、直别路K18+015-K18+320段水稳施工现场作业人员未佩戴安全帽及穿戴反光背心。扣2分（GSSG2-5-15）（现场已责令整改，同时加强工人安全教育，杜绝类似事件再次发生） 3、直别路大桥右幅5-4号箱梁孔道压浆7d抗压、抗折试验检测资料未及时整理归档。只见试验检测原始记录。扣1分（GSSG2-3-20-1）（已完善检测资料） 4、直别公路大桥施工进度滞后计划工期。扣1分（GSSG2-3-23)(已要求施工单位加大人员、设备投入加快施工进度确保按计划完工） 5、直别公路大桥10号墩左侧钢筋堆放垫高处理不符合要求，且未进行覆盖。扣2分（GSSG2-3-19)(已按要求进行整改） | 92 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 南沿江城际铁路涉铁通道（交通类）工程施工设计总承包 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | EPC设计标 | 杜保江 | 1、丹金溧快速路排水设计变更 扣5分（GSSJ2-3-9-1）（根据现场情况管道排水优化后的方案相比原先设计造价降低。） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 南汤村、西住塘村（江东大道~S240连接线）农村道路工程勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | NTC-XZTC-SJ | 何万林 | 1、设计不够精细 扣5分（GSSJ2-3-19） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | S340金坛城区段（S240-G233）改线工程（金城大道）设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | S340-JTCQ-SJ | 尹海伟 | 1、专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分（GSSJ2-3-14） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | X304唐王大桥危桥抢修工程施工项目 | 兴通路桥工程有限公司 | TWDQ-SG施工标 | 蒋晖 | 1、工地试验室设备未及时按要求检定，扣0.5分（GSSG3-21-2） 2、现场部分作业人员未佩戴安全帽，扣2分（GSSG2-5-15） 3、施工现场防护不到位，存在安全隐患，2次扣2分（GSSG2-5-30）（围挡未设置警示牌、警示灯，已整改；现场围挡设施破损未及时更换，已整改） | 95.5 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 常州市金坛区2021年县道小修保养工程施工项目 | 常州金坛交通养护工程有限公司 | XD-2021-1 | 戴卫平 | 1、养护作业过程中标志标牌摆放不到位，有安全隐患，扣2分（GSSG2-3-19）（已整改，摆放规范到位）2、桥梁经常性检查记录过于简单，记录不够细致、详实，扣1分（GSSG2-3-20-1）3、现场部分作业人员未穿反光背心，扣2分（GSSG2-5-15）（已整改） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 常州市金坛区2022年县道小修保养工程施工项目 | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | XD-2021-2 | 王佳俊 | 1、未对职工进行专项教育和培训2人次， 扣1分（GSSG2-3-2）（技术教育及培训未及时开展，已整改） 2、安全生产应急预案人员、器材落实不到位，未组织演练，扣2分（GSSG2-5-31）（已整改） 3、养护作业过程中标志标牌摆放不到位，有安全隐患，扣2分（GSSG2-3-19）（已整改，摆放规范到位） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 金茅公路东延连接线新建工程施工项目 | 江苏常凌交通工程有限公司 | JMDY-FXL-SG | 张建伟 | 暂不考核（受前期征迁影响，未开工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工监理项目 | 江苏东南工程咨询有限公司 | JCDD-S340-JL | 杨云华 | 1、监理日志未记录杆线交底内容，扣2分（JJX101014）（已补充完善）2、施工单位进度滞后，未发书面指令，扣3分（JJX101018）（有会议纪要督促整改，未发书面指令） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 金城大道（规划S340城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | JCDD-S340-SG1 | 王小虎 | 1、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,扣2分（GSSG2-2-8） 2、项目部驻地建设未按要求时间完成，扣2分（GSSG2-2-1） 3、未对职工进行现场安全教育和培训，扣2分（GSSG2-5-4） 4、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分。（GSSG2-5-30） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 金城大道（规划S341城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 中交第二航务工程局有限公司 | JCDD-S340-SG2 | 霍胜 | 1、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,扣2分（GSSG2-2-8） 2、项目部驻地建设未按要求时间完成，扣2分（GSSG2-2-1） 3、未对职工进行现场安全教育和培训，扣2分（GSSG2-5-5） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 金城大道（规划S342城镇改线段）改扩建工程施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | JCDD-S340-SG3 | 邬金伟 | 1、未对职工进行现场安全教育和培训，扣2分（GSSG2-5-4） 2、工地试验室相关仪器设备台账记录不齐全，扣1分（GSSG2-3-21-2） 3、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣2分。（GSSG2-5-30） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2021年金坛区县道大中修工程施工项目 | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | XDDZX- 2021-1 | 王全方 | 1、现场部分作业人员未佩戴安全帽，1次扣2分（GSSG2-5-15） 2、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣3分（GSSG2-5-30）（现场围挡设施破损未及时更换，已整改） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2022年金坛区县道大中修工程施工项目 | 常州金坛交通养护工程有限公司 | XDDZX-2021-2 | 潘建辉 | 1、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣3分（GSSG2-5-30）（现场围挡设施破损未及时更换，已整改）2、沥青路面铣刨废料未及时清运，扣2分（GSSG2-6-2）（已整改，沥青路面铣刨废料全部清运） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 丹金溧漕河金坛段向阳闸左岸驳岸工程施工项目 | 江苏路航建设工程有限公司 | DJLCH-XYZBA-SG(二次招标) | 钱珑 | 1、工地实验室相关台账记录不全，扣2分（GSSG2-3-21-2） 2、内页资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1） 3、现场施工人员进入现场未佩戴安全帽，扣2分（GSSG2-5-15) | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 茶海内部道路提升改造工程施工项目 | 常州市金坛区交通工程有限公司 | 茶海内部道路提升改造工程施工项目 | 沈兵 | 1、未对职工进行专项教育和培训，扣1分（GSSG2-3-2）（三级教育不完整，已整改） 2、实验室相关台账记录不齐全 扣2分（GSSG2-3-21-2）（台账试验日期登记错误，已整改） 3、未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练，扣2分（GSSG2-5-31）（未组织安全生产应急预案演练，已整改） 4、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，扣2分（GSSG2-6-2）（施工剩余的沥青混合料随意丢弃，已整改） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏省交通工程集团有限公司 | QYLKSH-2020-SG1 | 张永峰 | 1、起点位置现场混乱，桥下未及时清理，按照第GSSG2-3-19条规定，扣3分。 2、悬浇箱梁质检资料95-8#块件中保护层厚度检测频率不符合要求，按照第GSSG2-3-20-1条规定，扣1分。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 青洋路快速化（滆湖路 | 中铁大桥局集团有限公司 | QYLKSH-2020-SG2 | 卞有兵 | 1、钢筋网片未下垫上盖，导致钢筋变形，按照第GSSG2-3-14条规定，扣3分。 2、一工区西侧匝道桥底模板拼缝不严密、错台。按照第GSSG2-3-16条规定，扣2分。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏苏科建设项目管理有限公司-江苏阳湖建设项目管理有限公司（联合体） | WJQ2020-15-001-01 | 赵旭涛 | 1、未见总监办水稳击实报告，按照第JJX101013条规定，扣3分。 2、对起点位置现场混乱，桥下未及时清理，未及时提出书面指令，按照第JJX101012条规定，扣3分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | WJQ2020-15-001-02 | 许国祥 | 1、钢筋网片未下垫上盖，导致钢筋变形，未及时提出书面指令，按照第JJX101012条规定，扣3分。 2、部分桩基旁站记录未能及时存档，如M201-8，M203-5。按照第JJX101014条规定，扣2分。 3、现浇箱梁预应力束孔道压浆监理旁站记录2021年8月13日监理工程师签字不全。按照第JJX101014条规定，扣2分。 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | WJQ2020-18-002-01 | 叶炜 | 1、试验检测档案管理不规范（单位名字搞错），按照第JJC202020条规定，扣5分。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 青洋路快速化（滆湖路 | 华设设计集团股份有限公司 | QYL-SGT-SJ | 张健康 | - 因勘察设计原因(拼宽桥原人行道处无搭板)，引起设计变更，按照第GSSJ2-3-9-1条规定，扣5分。 - 拼宽段新老水稳层有台阶，影响路面质量，按照SSSJ2-3-10规定，扣2分。 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | K0+000.000-K3+038.310工程 | 丁雪梅 | 1、审计、调差不及时，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 青洋路快速化（滆湖路 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | K3+038.310-K6+735.000工程 | 梁福龙 | 1、审计、调差不及时，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 青洋路快速化（滆湖路 | 常州交通建设管理有限公司 | WJ-ZFCG-2019009 | 黄建科 | - 工业大道两侧应高压铁塔施工洒水清理不及时，造成2处扬尘，按照第GSFW2-3-4条规定，扣5分。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 江苏恒基路桥有限公司 | 01 | 孙明 | 1、钢箱梁支架施工技术交底，未明确基础混凝土强度等级，对焊接材料技术要求无明确规定，焊缝质量无相关验收要求，按照GSSG2-3-3条规定，扣3分。 2、预制梁厂电焊机进线处绝缘套破损，设备外壳未接地，按照GSSG2-5-24条规定，扣2分。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 南通市交通建设咨询监理 有限公司 | 01 | 陆红兵 | 1、左幅2#孔7#边梁孔道压浆无监理抽检浆体流动度、强度，按照JJX101013条规定，扣3分。 2、未及时审查特种作业人员操作证及特种设备检测报告和使用登记证（履带起重机），按照JJX101013条规定，扣3分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 01 | 储永坚 | 1、两台设备未能及时检定校准，按照JJC202008条标准扣4分。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 华设设计集团股份有限公司 | 01 | 张健康 | 1、设计变更处理不及时，按照第GSSJ2-3-15条规定，扣5分。 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 | 01 | 裴仁云 | 1、计量审计不及时，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 花海大道新建工程（南沿江城际铁路段） | 常州交通建设管理有限公司 | 01 | 黄建科 | 1、现场裸土覆盖不及时造成两起扬尘污染，按照第GSFW2-3-4条规定，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2020-2022年常州市新北区县乡公路小修养护项目 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | GLYH标段 | 李登峰 | 1、特殊季节施工预防措施不健全，扣2分（GSSG2-2-4） 2、内业资料不规范，扣3分（GSSG2-2-20） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | QLJX-LJX-JC | 刘利娟 | 1、试验检测档案管理不规范扣，扣5分。（JJC202020） 2、试验检测设备未按规定检定校准的，扣2分。（JJC201014） | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | QLJX-LJX-JL1 | 刘杰 | 1、对施工现场发现的环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣3分。（JJX101012） 2、监理旁站记录内容不具体，扣2分。（JJX101014） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 江苏华宁工程咨询有限公司 | QLJX-LJX-JL2 | 邵学文 | 1、由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分。（JJX101018） 2、监理旁站记录内容不具体，扣2分。（JJX101014） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程施工项目 | 华晨路桥建设有限公司 | QLJX-LJX-SG1 | 孙良峰 | 1、特殊季节施工预防措施不健全，扣2分。（GSSG2-3-4） 2、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分。（GSSG2-5-30） | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线工程施工项目 | 江苏恒基路桥有限公司 | QLJX-LJX-SG2 | 岳志坚 | 1、未对职工进行专项教育和培训，扣0.5分（GSSG2-3-2） 2、质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分。（GSSG2-3-3） 3、特殊季节施工预防措施不健全，扣2分。（GSSG2-3-4） | 94.5 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | QLJX-LJX-SG3 | 钱河 | 1、质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分。（GSSG2-3-3） | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 江苏通用路桥工程有限公司 | QLJX-LJX-SG4 | 蔡秋辉 | 1、未对职工进行专项教育和培训，扣0.5分（GSSG2-3-2） 2、质量保证体系或质量保证措施不健全，扣3分。（GSSG2-3-3） 3、施工现场管理混乱，扣2分。（GSSG2-3-19） | 94.5 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 沪蓉高速公路青龙互通至焦溪古镇连接线（常焦线至焦溪古镇段） | 苏交科集团股份有限公司 | QLJX-LJX | 陈洪兴 | 1、专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分。（GSSJ2-3-14） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 朝阳路南延（G312-经开区界）新建工程 | 江苏通达建设集团有限公司 | CYL-NY-SG | 冒小利 | 1、冬季施工技术方案未编制，扣2分。（GSSG2-3-4） 2、未见项目负责人、专职安全生产管理人员等安全教育培训考核记录，扣3分。（GSSG2-5-3） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 朝阳路南延（G312-经开区界）新建工程 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | CYL-NY-SG | 钱爱民 | 1、 监理日志2021年12月份无记录，扣2分（JJX101014）。 2、未提供试验检测设备、测量设备检定校准记录，扣3分。（JJX101030） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 朝阳路南延（G312-经开区界）新建工程 | 江苏科正检测咨询有限公司 | CYL-NY-SG | 赵飞 | 1、试验检测记录不完整，扣3分。（JJC201016） 2、检测报告签字不全，扣2分。(JJC201009) | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 朝阳路南延（G313-经开区界）新建工程 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | CYL-NY-SG | 汤锋华 | 采用的水文、地质勘察资料不满足施工图设计阶段要求，所采用的指标不合理。扣5分。（GSSJ2-3-23） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 长虹东路（G312）与南沿江城际铁路交叉段同步实施工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | G312-NYJJC-SJ | 刘崇敬 | 1、质量保证体系组织结构与现场不一致；质量保证措施不健全，扣3分。（GSSG2-3-3） 2、冬季施工技术方案中预防措施不完善，扣2分。（GSSG2-3-4） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 长虹东路（G312）与南沿江城际铁路交叉段同步实施工程 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | G312-NYJJC-SJ | 张勇 | 1、监理细则不完善，扣1分。（JJX101009） 2、 原材料、结构物实体检测频率不满足要求，扣3分。（JJX101013） 3、未提供测量仪器设备检定证书，扣1分。（JJX101030） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 长虹东路（G312）与南沿江城际铁路交叉段同步实施工程 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | G312-NYJJC-SJ | 肖朋 | 1、试验检测记录不完整，扣3分。（JJC201016） | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 长虹东路（G313）与南沿江城际铁路交叉段同步实施工程 | 中铁第五勘查设计院集团有限公司 | G312-NYJJC-SJ | 王合希 | 设计不够精细或考虑不周，导致工程瑕疵或缺陷。片面追求安全系数，导致工程不必要的浪费，增加工程投资。扣5分。（GSSJ2-3-19） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 江宜高速公路常州绕城段2020年大综合养护（路基、路面、绿化、保洁）项目 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | JYCZ-2020-DZHYH | 刘雪峰 | 1、内业资料不规范2处，扣2分。（GSSG2-3-20-1） 2、特殊季节施工预防措施不健全，扣1分。（GSSG2-3-4） 3、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣2分。（GSSG2-5-30） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 常溧高速公路2020年大综合养护（路基、路面、绿化、保洁）项目 | 江苏通用路桥工程有限公司 | CLGS-2020-DZHYH | 王辉 | 1、内业资料不规范3处，扣3分。（GSSG2-3-20-1） 2、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣2分。（GSSG2-5-30） | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2021年交通安全设施维修养护及应急配合项目 | 常州市交通设施有限公司 | JYCZ-GLGS-2021 -JAYH | 余忠国 | 1、内业资料不规范3处，扣3分。（GSSG2-3-20-1） 2、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，扣1分。（GSSG2-5-20） 3、施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣2分。（GSSG2-5-30） | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 芜申线（高溧段）航道整治工程淦西桥剩余工程施工项目 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | WSXGL-SG-GXSY标 | 罗国红 | 工程质量得分40分，工程管理39.2分，工程进度20分。其中工程管理扣分： 1.资料整理不及时、完整、规范，扣2分。（98*0.4=39.6分） | 98 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 国信招标集团股份有限公司 |  | 胡继军 | GSFW2-3-3，未严格执行有关规范规程，1次扣3分。 GSFW2-1-3，未安照服务承诺提供相应服务，1次扣3分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中设设计集团股份有限公司 | WXSLY-KJ-HD | 孙宁 | GSSJ3-1-4，未按规定填报或变更信用信息，1次扣3分。 GSSJ2-3-9-1，因勘察设计原因，引起一般设计变更，1次扣5分 | 92 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中设设计集团股份有限公司 | WXSLY-KJ-QL1 | 周彦锋 | 1.GSSJ2-2-7 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，扣2分； 共扣2分。 | 98 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | WXSLY-KJ-QL2 | 彭德运 | 1.GSSJ2-2-7 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，扣4分； 共扣4分。 | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | WSXLY-ZX | 沈建霞 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务 扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏省交通工程集团有限公司 | WSXLI-SG-HD1 | 郑敏 | 工程质量得分40分，工程管理36分，工程进度20分。 其中工程管理扣分： 1、未按合同要求配备满足工程需要的设备扣2分 2、未设安全标志、无安全防护措施扣2分 3、资料整理不及时、完整、规范每项扣1分 4、试验资料未按标准格式填写、签字不齐全、涂改扣2分 5、器具逾期未标定扣3分 （90*0.4=36分） | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | WSXLY-JL-HD1 | 陈雪观 | 1、隐蔽工程、重要工序旁站不到位或缺少完整的纪录扣2分（搅拌楼的巡视记录未填写） 2、监理资料不齐全，欠规范，签字手续欠完备，缺少资料台账扣1分 | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WSXLY-HDJC | 吉同元 | GSFW2-1-3，未安照服务承诺提供相应服务，2次扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | WSXLY-GZSJ（联合体） | 石俊阳 | GSFW2-1-3，未安照服务承诺提供相应服务，2次扣6分， | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏国瑞会计师事务所有限公司 | WSXLY-GZSJ（联合体） | 赵志强 | GSFW2-1-3，未安照服务承诺提供相应服务，2次扣6分， | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | WSXGL-SG-QL1标 | 俞小轩 | 工程质量得分38分，工程管理38.8分，工程进度18分。其中工程管理扣分： 1.现场管理人员责任心不强，现场管理不到位扣3分。（97*0.4=38.8分） | 94.8 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 中铁四局集团有限公司 | WSXLY-SG-QL2标 | 石剑 | 工程质量得分39.2分，工程管理38.4分，工程进度17分。其中工程管理扣分： 1.资料整理不及时、完整、规范，扣4分。（96*0.4=38.4分） | 94.6 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | WSXLY-JL-QL标 | 张智蔚 | 监理日记不全，格式混乱，内容不完整，扣3分。 | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | WSXLY-QLJC | 项达伟 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WSXLY-QLJK1标段 | 刘九生 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 | WSXLY-QLJK2标段 | 张宇峰 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣6分。 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 苏南运河常州段和丹金溧漕河溧阳段航道整治工程竣工验收技术服务项目 | 华设设计集团股份有限公司 | SNDJ-JSFW标段 | 孙宁 | GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣3分 | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 丹金船闸绿化养护工程施工项目 | 江苏古石林建设有限公司 | DJCZ-LHYH | 张建琴 | 工程质量得分38分，工程进度18分，工程管理34分，其中工程管理扣分：1.人员机械设备未按合同要求配备，扣2分；2.安全标志、安全防护措施不到位，扣2分；3.资料整理不及时、完整、规范，扣2分。 | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 苏南运河常州段荷园里-西口门段航道疏浚工程 | 华设设计集团股份有限公司 | 2021-SNYHCZSJ-KCS | 杨有军 | 1.GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，扣1次扣2分 2.GSSJ2-3-12材料价格、定额、费率取用不准确，预算的准确性差错较大，扣5分 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 苏南运河常州段荷园里-西口门段航道疏浚工程 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2021-SNYHSJ-SG | 张永胜 | 工程质量得分40分，工程管理38分，工程进度20分。 其中工程管理扣分： 内业资料不完整规范共扣3处，扣5分。 （95*0.4=38分） | 98 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 常州港航中心13米工作保障艇建造项目 | 常州中采招投标有限公司 |  | 刘文静 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务 扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 常州港航中心14米工作保障艇建造项目 | 江苏海艺船舶科技有限公司 |  | 梁剑平 | GSSJ3-1-4未按规定填报或变更信用信息扣2次共6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 常州港航中心15米工作保障艇建造项目 | 宜兴市兴东船业有限公司 |  | 张建良 | GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务 扣10分 | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 常州港航中心16米工作保障艇建造项目 | 淮安市清河区远航船舶技术服务中心 |  | 王锡忠 | 1.监理工作程序不完善扣3分；2.监理资料不齐全，欠规范，签字手续欠完备，缺少资料台账扣5分；共扣8分。 | 92 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏科兴项目管理有限公司 | WCSN-JL1标 | 张齐兴 | 1、进度控制：因计划制定、审批与调整，工作措施，计划控制成果不到位等原因，扣0.5分； 2、质量控制：因技术方案审批，现场质量控制不到位等原因，扣1分； 3、合同管理：因工程分包管理，农民工管理不到位等原因，扣0.5分； 4、安全管理：因内部管理、审查审批不到位等原因，扣0.5分； 5、综合管理：因软实力建设不到位等原因，扣0.5分； | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | WCSN-JL-QL | 雍飞 | 1、进度控制：因计划制定、审批与调整，工作措施，计划控制成果不到位等原因，扣0.5分； 2、质量控制：因技术方案审批等原因，扣2分； 3、品质工程创建：因创新创优不到位，扣0.5分 4、安全管理：因组织体系、内部管理、审查审批不到位等原因，扣1分； 5、合同管理：因工程分包管理，农民工管理不到位等原因，扣0.5分； 6、综合管理：因档案资料不规范、软实力建设不到位等原因，扣0.5分； | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 南京航务工程有限公司 | WCSN-SG-HD1标 | 吴志伟 | 1、质量控制：因过程质量控制及效果不到位等原因，扣2分； 2、品质工程建设：因标准化施工不到位等原因，扣1分； 3、安全控制：因组织体系、安全技术、安全活动、风险预控与检查评价不到位等原因，扣3分； 4、合同管理：因计量、变更、农民工管理等原因，扣1分； | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中建筑港集团有限公司 | WCSN-TJ1标 | 朱平 | 1、进度控制：因执行情况不到位等原因，扣2分； 2、质量控制：因质保体系与风险预防管理，过程质量控制及效果，规范施工不到位等原因，扣2分； 3、品质工程建设：因标准化施工，绿色化施工等原因，扣1分； 4、 安全控制：因组织体系、安全技术、安全活动、风险预控与检查评价不到位等原因，扣1分； 5、合同管理：因变更计量支付、农民工管理不到位等原因，扣0.5分； 6、综合管理：因协调与调度不到位原因，扣0.5分 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中铁十四局集团有限公司 | WCSN-TJ1标 | 李红卫 | 1、进度控制：因执行情况不到位原因，扣2分 2、质量控制：因质保体系与风险预防管理，过程质量控制及效果，规范施工不到位原因，扣2分； 3、品质工程建设：因标准化施工，绿色化施工原因，扣1分； 4、 安全控制：因组织体系、安全技术、安全活动、风险预控与检查评价不到位等原因，扣1分； 5、综合管理：因协调与调度不到位原因，扣1分 | 93 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏广亚建设集团有限公司 | WCSN-SG-QL | 陈建国 | 1、进度控制：因总体计划、执行情况、临时工程不到位等原因，扣1分； 2、质量控制：因质保体系与风险预防管理原因，扣1.5分； 3、品质工程建设：因标准化施工，绿色化施工原因，扣0.5分； 4、 安全控制：因组织体系、安全技术、安全活动、风险预控与检查评价不到位等原因，扣1.5分； 5、合同管理：因农民工支付管理不到位等原因，扣0.5分； | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中设设计集团股份有限公司 | WCSN-KCSJ标 | 张跃东 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣2分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣6分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣2分； | 90 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中设设计集团股份有限公司 | WCSN-AZ标 | 赵敏 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣1分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣2分； | 97 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 中交水运规划设计院有限公司 | WCSN-SJZX标 | 汤建宏 | 1、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣3分； 2、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣3分； | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | WCSN-DL1标 | 胡继军 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣2分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣2分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣1分； | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | WCSN-GZSJ标 | 黄蓓 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣1分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣2分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣2分； | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏中和信工程咨询有限公司 | 常采公[2020]0103 | 陆夕坤 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣1分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣2分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣1分； | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 日立泵制造(无锡)有限公司 | WCSN-SBCG | 张涛 | 1、配合：与总包、监理配合方面，扣6分； | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | WCSN-PZGC | 王捷 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣3分 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣5分 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣3分 | 89 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | WCSN-ZHGD | 毛益佳 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣5分 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣5分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣5分 | 85 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WCSN-KY1 | 王仙美 | 1、服务进度：总体计划和执行情况，扣5分； 2、服务质量：方案编制和过程落实及效果，扣4分； 3、综合管理：工作配合态度和档案管理，扣2分。 | 89 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 华设设计集团股份有限公司 | WCSN-JC1 | 徐亮 | 1、服务质量：过程落实及效果，扣3分 2、服务进度：总体计划，扣2分 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 | WCSN-JC2 | 朱晓文 | 1、服务质量：过程落实及效果，扣3分 2、服务进度：总体计划，扣2分 | 95 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏省水利科学研究院 | WCSN-JC3 | 黄根民 | 1、综合管理：工作配合态度，扣3分 2、服务进度：总体计划，扣3分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 常州市武进第一水利机械有限公司 | WCSN-ZMCG | 田仁慧 | 1、设备质量：技术指标与合同技术要求方面，扣6分 2、配合：与总包、监理配合方面，扣2分 | 92 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 江苏一环集团有限公司 | WCSN-QWJCG | 强成良 | 1、配合：与总包、监理配合方面，扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 扬州市江都永坚有限公司 | WCSN-QBJCG | 马赛平 | 1、配合：与总包、监理配合方面，扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | WCSN-DJCG | 钟敏 | 1、配合：与总包、监理配合方面，扣6分 | 94 | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目 | 潘瑞鹤 | 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共2次扣4分；（GSSJ2-2-7） | 96 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |